项目名称：宁德时代4个片件模具

招

标

邀

请

书

（商务部分）

| 编制（日期） | 审核（日期） | 会签（日期） | 批准（日期） |
| --- | --- | --- | --- |

一、投标邀请

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司(以下简称重庆卡福公司)对宁德时代4个片件模具的改造、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、交验、质量保证和售后服务等交钥匙工程进行邀请招标。

- 招标内容：宁德时代4个片件模具。

- 该项目模具数量共 10 副，投标最高限价（含税）：14.5 万元（RMB)

3、招标文件发放时间（电子版）：2022年 7月14日

4、答疑时间：2022年7月15日

5、投标截止时间：2022年7月19日10:00（北京时间）。

6、投标地点：重庆市渝北区鸳鸯镇金开大道长福西路10号，重庆卡福公司综合管理部。

7、开标时间：2022年7月12日

8、开标地点：重庆卡福公司办公地点内。

9、联系方式：

技术商讨联系人：陈平

CAFF公司技术部：

电话：023-89053715

商务洽谈联系人：

CAFF公司综合管理部：李金成

电话： 023-89053637

二、招标要求（商务部分）

1、供货范围：该项目为交钥匙工程，投标方根据需方提供的产能、图纸、产品情况，从安全、环保、节能减排、实用性等前提出发，为需方设计并实施本次热洁炉及尾气处理系统项目，以满足需方生产及环保要求。包含所有设备的设计、制造、运输、安装调试、培训、交验、备品备件、专用工具、税费、现场技术服务、技术资料和图纸、质量保证和售后服务等。

2、供货明细表：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁德时代4个片件模具 | 付 | 10 |  |

3、交货地点：重庆卡福公司内指定地点。

*4、付款方式和条件：付款方式和条件：合同生效后预付30％，标的物在卖方预验收合格后付30％（承兑汇票），安装调试全面完工交付试生产三个月无异常、且终验收合格并开出符合国税（13%）的增值税发票后付 30％（承兑汇票），剩余10％（承兑汇票）作质保金，质保期满且不存在质量问题一次付清。如未通过环保局现场验收、环境检测和特种设备检测未达到相关标准，则退款退货（包括招标方已支付的所有费用）。

*5.1产品质量保证期为终验收合格、双方签字之日起12个月。

5.2质量保证期内，接到用户故障信息后，当天响应，在需要的情况下24小时内到达用户现场，并在48小时内排除故障（不可抗拒因素除外），产生的费用全部由卖方承担（买方责任除外）；质量保证期外，卖方接到故障通知后应在48小时内为用户提供服务。

*6、完工期为：*全工装样件时间 2022 年 8 月 29 日。

7、违约赔偿：

7.1除不可抗力外，由于卖方自身原因造成完工期延后，违约金按照合同总价1‰/天的标准扣除。

7.2卖方未按合同规定向买方提供现场服务，违约金按照合同总价0.5‰/天的标准扣除，直到提供现场服务时为止。

7.3卖方违约产生的违约金从应付货款中扣除，卖方支付违约金并不解除其继续提供货物和服务的义务。若卖方支付违约金不能完全由应付货款支付的，买方保留其它方法追讨的权利。

三、投标方资格

*1、投标方应是具有独立的法人资格，其营业范围与本招标项目相适应，注册资金不少于人民币50万元整。

*2、两个以上投标方的法定代表人为同一人的，只允许一个单位参与投标。

四、投标文件要求

1、投标文件包括技术标、商务标、价格标三部分，三部分分开密封并在封口处盖骑缝公章。技术标、商务标、价格标各三份，每份均有授权代表签字并盖有投标单位公章。标书封面上标明“正本”、“副本”字样。各部分标书只有一份正本，其余为副本。当出现正本与副本内容不一致，以正本为准。

2、所有标书装在一个外层信封或包装中并在封口处加盖投标单位公章。内外层封套均应清楚标明递交至“招标文件”中指明的地址；注明“招标文件”中指明的招标货物的名称和标书编号； 注明“在开标之前不得启封”的字样； 注明投标单位名称、地址、联系人和联系电话。

3、投标方在投标文件中应提供但不局限于下述资料：

3.1 技术标包含的资料：

● 主要零部件配置清单，包括所有进口件、分包部件的名称、产地、品牌（不含价格）；

● 产品质量承诺书、服务承诺书、使用寿命承诺书等，并作为验收依据；

● 招标文件（技术要求部分）要求投标方应提供的其它技术文件。

3.2 商务标包含的资料：

● 营业执照（复印件）；

● 法人代表身份证（复印件）；

● 法人授权委托书（原件）；

● 委托代理人身份证（复印件）；

● 《特种设备安装改造修理许可证》或《特种设备生产许可证》（复印件）；

● 所投标锅炉低氮改造用新燃烧器销售安装授权书（复印件）；

● 主要零部件配置清单，包括所有进口件、分包部件的名称、产地、品牌（不含价格）；

● 负责管理本项目的相关人员名单，注明职务、职称和简单履历及联系方式；

● 所有资料均需加盖投标方鲜章。

2.3.3 价格标包含的资料：

● 分项报价表（按照技术要求中所涉及的产品进行报价）；

● 随机备件、易损易耗件及专用工具清单及价格。

五、投标报价要求

1、投标价货币类别：人民币。

2、投标报价为：标的物到项目施工现场、安装、调试、验收合格价格（包括所有材料和上述各个环节中发生的相关费用）。

3、相关费用包括但不局限于以下费用：设计费、附件费、备件费、包装费、运费、装卸费、特殊工具检测仪器费、技术培训费、安装费、调试费、检验、验收费13%的增值税等。投标方统计漏报、漏项，招标人均不予补偿。

4、税和关税：进口元器件的关税由卖方自行消化，买方不负责关税。卖方的税费由卖方自行负责。

六、开标

1、投标文件的初审：包括投标文件密封、盖章等情况是否符合要求，有效签署、有效期、投标保证金的金额及有效期，资格证明文件等是否齐备，是否有重大偏差的情形等。投标文件初审合格方能进入下一评议程序。

2、开标和评标顺序：

先开商务标，商务标符合条件的再开技术标，技术标符合条件的最后再开价格标。

3、投标文件与招标文件中的条款有偏离时的评审办法：

3.1有下列情形之一的，其投标为废标：

3.1.1评标组发现投标方以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

3.1.2技术标、商务标中含有产品价格、设计费用价格的。

3.1.3投标方资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的。

3.1.4投标方投标文件未能对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的。

3.1.5在投标文件中有对同一投标方案有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效的。

3.1.6投标方的投标出现重大偏差情形之一的。

3.2下列情况之一者属于重大偏差：

3.2.1没有按照招标文件要求由投标方授权代表签字、加盖公章；

3.2.2投标文件记载的招标项目技术规格、技术标准、完成期限等不满足招标文件要求；

3.2.3投标附有招标人不能接受的条件。

评标基准价及分值

经评标组评审，取所有有效的投标报价中，去掉一个最高价、去掉一个最低价的算术平均值为评标基准价（有效投标单位不足5家时，则不去掉最高价、最低价）。

● 各投标方投标价格分的计算

各有效投标报价分别与评标基准价相比较，按照平均价格法计算，每高于评标平均价1%扣1分；每低于评标平均价1%内扣0.5分。减分值不超过12分。

七、授予合同

1、合格中标方的条件：在满足招标文件（技术要求部分）的情况下，以分值及售后服务承诺为中标依据。

2、合同授予标准：

2.1评标组向公司推荐综合排序前三名的投标方作为中标候选人，确定综合排序第一名的中标候选人为中标方。

2.2评标结果在重庆卡福公司网站上公示，公示期为三个工作日，如投标方对评标结果有异议，可向重庆卡福公司上级主管单位—重庆机电股份有限公司提出。

2.3招标单位对中标单位以书面或电话形式进行通知。中标方应在接到中标通知后五个工作日内，与公司签订合同及相关协议书。如中标方未能在规定的期限内签订合同及相关协议书，将被取消中标资格，合同将授予排名第二的中标候选人，以此类推。

八、其他要求

1、投标人必须对招标单位提供的技术资料保密，不得转让给第三方，否则将追究泄密者的法律责任。

2、凡来招标单位现场洽谈请先预约时间。

3、本次招标公告在重庆卡福汽车制动转向系统有限公司网站上发布，网址： www.cqcaff.com